鄢陵县2020年旅游厕所建设情况

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设性质 | 开工时间 | 完成时间 | 等级 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫荆研发中心大门旁（旅游厕所项目） | 花溪大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 2 | 碧桂园售楼部旁边（旅游厕所项目） | 花溪大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 3 | 马川园林大门口旁（旅游厕所项目） | 花溪大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 4 | 唐韵园林停车场1（旅游厕所项目） | 花溪大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 5 | 唐韵园林停车场2（旅游厕所项目） | 花溪大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 6 | 五彩大地入口处（旅游厕所项目） | 花海大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 7 | 龙源花木南侧（旅游厕所项目） | 花海大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 8 | 养老社区西侧路口（旅游厕所项目） | 花海大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 9 | 段民苗圃大门口旁（旅游厕所项目） | 花海大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |
| 10 | 满堂红园林东侧自行车驿站东侧 | 花海大道 | 新建 | 预计2020年3月 | 2020年9月 | 3A | 政府投资 |  |