鄢政重点办〔2023〕3号

关于高质量推进2023年重点项目建设的

通    知

各镇党委和人民政府，先进制造业开发区党工委和管委会，县委各部委，县直机关各单位，各人民团体：

为持续扩大有效投资，充分发挥重点项目建设对经济结构转型、产业发展转变、城乡融合建设的促进作用，努力提高经济社会发展的质量和效益，高质量推进132个重点项目建设，现将有关事项通知如下。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，以“项目增效年”为抓手，牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“三个一批”和“万人助企联乡帮村”活动，着力实施一批“先进制造业、现代服务业、现代农业、社会事业、城建及棚改、基础设施”等重点项目，确保2023年重点项目年度投资达到200亿元，带动全县固定资产投资增长11%以上。

二、工作任务

一是着力抓好先进制造业项目建设，持续加快产业结构优化升级。以供给侧结构性改革为牵引，以新型工业化为方向，大力发展生物科技、健康医疗、绿色能源等重点产业。重点抓好许昌振德高端医疗用品生产、生物质板材产业园、水文化产业园、国家电网储能基地等一批先进制造业项目，推动产业结构优化升级，实现县域综合实力新突破。

二是着力抓好现代服务业项目，持续推动绿色三产服务业规模提升。突出创新驱动、依托生态优势、人文资源优势，大力发展文化旅游、健康养老、现代物流。重点抓好鄢国花语国际康养小镇、鹤鸣湖生态运动公园、唐韵康养小镇等一批绿色三产服务业项目，促进服务业提档升级，有效提升“康养鄢陵”知名度和影响力。

三是着力抓好现代农业项目，持续提升生态文明建设水平。深化农业供给侧结构性改革，大力培育新型农业经营主体和农业产业化集群，加快农业生产方式转型。重点抓好烟叶产业园、杜仲产业园、辣椒产业园、农业高产示范园、淮河流域洼地治理、大中型水闸拆除重建等一批现代农业和农田水利项目建设，进一步优化农业载体建设，全面实施乡村振兴战略。

四是着力抓好社会事业项目，持续增强民生保障能力。围绕社会事业全面发展，社会保障覆盖面进一步扩大提升的目标，让更多的发展成果惠及人民群众。重点抓好人民医院新区分院、职教园区提升、怡康苑三期养老服务等一批优化服务供给项目，推动医疗卫生服务系统完善，教育体系高质量发展，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五是着力抓好城建及棚改项目，持续推动城乡一体化建设。围绕新型城镇化，加快国家城乡融合发展试验区建设，持续提升城市综合承载能力和城乡发展一体化水平。重点抓好漆井社区安居工程、新家园棚户区改造、建业·春天里、梁场社区等一批城建及棚户区改造项目，不断提升城市品质，打造宜居宜业现代化城市。

六是着力抓好基础设施项目，持续完善现代综合交通体系。围绕交通服务便捷化，加快基础设施互联互通，打造现代交通体系。重点抓好未来大道东延、城区道路改造提升、城乡道路基础设施提升等一批项目，有效畅通交通路网，改善群众出行和企业生产运输条件。

三、保障措施

一要强化领导责任。按照重大项目重点产业专班工作职责，继续坚持县级领导分包重点项目制度，坚持“一个项目、一个班子、一套方案、一抓到底”工作机制，及时解决项目推进过程中遇到的征地、拆迁、融资、施工等方面的困难和问题，督促责任单位和项目业主加快建设进度。县级领导每季度要向县委常委会汇报一次项目推进情况，确保各项工作落到实处，见到实效。

二要细化台账管理。落实重点项目台账式管理制度，按照抓实、抓细、抓小的原则，建立“三台账一清单”，把项目年度建设任务明确到月具体到周，做到以周保月，以月保季，以季保年。各责任单位和项目业主要对项目前期手续、建设任务、时间节点进行细化分解，做到倒排工期、挂图作战。坚持项目“清单化管理、图表化推进、模板化运行、机制化落实”，确保项目建设每月都有新进展，每季都有新形象，年底真正见成效。

三要强化要素保障。优化重点项目联审联批制度，持续完善重大项目资源要素优先配置机制，强化部门责任，发改、住建、自然资源、生态环境等职能部门要协调联动，加快手续办理，有效提升办事效率；持续完善重大项目政策扶持机制，在争取中央资金支持、安排地方财政配套资金方面予以扶持；持续完善政银企三方对接磋商工作机制，积极向金融服务机构推荐重大项目，帮助争取资金支持。

- 四要强化督导调度。坚持重点项目综合考核评价制度，落实重点项目周督查、月调度、季观摩、半年评估、年终总评工作机制，县委县政府督查局、县重点项目办牵头负责，加强对重点项目建设日常巡查，坚持每月开展实地调研，深入了解项目推进情况和存在的问题，每月将督查结果报送县级分包领导。对问题较多、推进迟缓或被上级通报的项目进行集中调研，挂牌督办。对进度快、形象好的重点项目进行典型宣传，对进度慢、形象差的项目进行曝光，在全社会营造服务项目建设浓厚氛围，有效推动重点项目建设顺利推进。

附件：1、鄢陵县2023年重点建设项目一览表

- 县级领导联系分包重点攻坚项目一览表

- 鄢陵县人民政府

- 重点建设项目领导小组办公室

- 2023年7月12日